RH CONECTA

# Plano de Teste do MVP

Planejamento e estratégia de qualidade do piloto do RH Conecta.

| Campo | Informação |
| --- | --- |
| Produto | RH Conecta |
| Código do documento | DOC-MVP-007 |
| Versão | 1.0 |
| Data | 02/09/2026 |
| Responsável | Arthur Henrique Santana dos Santos |
| Situação | Baseline inicial para validação |

# HISTÓRICO DE REVISÃO

| Versão | Data | Descrição | Autor |
| --- | --- | --- | --- |
| 1.0 | 02/09/2026 | Criação do documento no padrão IBM/RUP adotado. | Arthur Henrique Santana dos Santos |

# SUMÁRIO DO DOCUMENTO

As seções são numeradas e foram organizadas para manter compatibilidade conceitual com os modelos IBM/RUP utilizados como referência.

# 1. INTRODUÇÃO

## 1.1 Finalidade

Comunicar propósito, objetivos, metodologia, recursos e critérios dos testes do MVP.

## 1.2 Escopo

Abrange autenticação, multiempresa, funcionários, competência, admissão, férias, workflow, documentos, auditoria e exportação.

## 1.3 Definições, acrônimos e abreviações

| Termo | Definição |
| --- | --- |
| MVP | Produto mínimo viável usado para validar problema, solução e operação. |
| DP | Departamento Pessoal. |
| Competência | Período mensal usado para organizar movimentações e fechamento. |
| Movimentação | Solicitação operacional submetida a um fluxo de estados e decisões. |
| Idempotência | Garantia de que repetir uma conclusão não produz duplicidade. |

## 1.4 Referências

Documento de Requisitos do MVP — RH Conecta.

Documento de Regras de Negócio — RH Conecta.

Matriz de Rastreabilidade — RH Conecta.

# 2. OBJETIVOS

Validar os requisitos Essenciais e as regras associadas.

Demonstrar isolamento entre empresas e perfis.

Verificar integridade, idempotência e rastreabilidade dos fluxos.

Produzir evidências suficientes para a decisão de entrada no piloto.

# 3. ESCOPO DE TESTE

| Incluído | Excluído |
| --- | --- |
| Autenticação, perfis e multiempresa | Cálculo de folha e encargos |
| Funcionários, competência, admissão e férias | Transmissão nativa ao eSocial |
| Workflow, documentos, auditoria e exportação | Aplicativos móveis nativos |
| Segurança, desempenho básico, backup e restauração | Módulos futuros de RH |

# 4. REQUISITOS E TIPOS DE TESTE

| Objeto | Funcional | Integração | Segurança | Desempenho | Aceitação |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Acesso e multiempresa | X | X | X | X | — |
| Funcionários e competência | X | X | X | X | X |
| Admissão e férias | X | X | X | X | X |
| Documentos e auditoria | X | X | X | X | X |
| Exportação | X | X | X | — | X |

# 5. ESTRATÉGIA DE TESTE

| Tipo | Objetivo | Técnica | Critério de conclusão |
| --- | --- | --- | --- |
| Unitário | Regras puras, permissões e transições. | Automação a cada mudança. | 100% dos testes Essenciais aprovados. |
| Integração/API | API, banco, storage, e-mail, transações e idempotência. | Coleção versionada, dados sintéticos e testes de contrato. | Sem falha crítica; regressão estável. |
| Sistema/E2E | Jornadas completas de admissão, férias e fechamento. | Smoke automatizado e sessões exploratórias. | Critérios de aceite Essenciais aprovados. |
| Segurança | Isolamento, autenticação, autorização e arquivos. | Tentativas negativas em UI e API, inclusive troca de identificadores. | Nenhum acesso cruzado ou dado sensível exposto. |
| Desempenho | Operações comuns sob carga do piloto. | Carga progressiva e medição de percentis. | 95% em até 2 s no perfil definido. |
| Aceitação | Adequação ao fluxo real de empresa e contabilidade. | Execução assistida com representantes do piloto. | Aceite registrado ou risco residual aprovado. |

# 6. RECURSOS E RESPONSABILIDADES

| Papel | Responsabilidade |
| --- | --- |
| Responsável pelo produto | Priorizar escopo e aceitar riscos residuais. |
| Analista/engenheiro de teste | Planejar, modelar, executar, automatizar e relatar. |
| Desenvolvimento | Implementar testes técnicos, corrigir defeitos e apoiar diagnóstico. |
| Representante contábil | Validar regras operacionais e executar aceitação. |
| Usuário da empresa | Validar clareza, esforço e resultado das jornadas. |

# 7. AMBIENTE E DADOS

Ambientes separados de desenvolvimento, teste integrado e piloto.

Massa sintética com organizações gêmeas para comprovar isolamento.

CPFs válidos gerados, sem cópia de pessoas reais.

Storage, notificações e relógio controláveis em teste.

Backup diário e restauração ensaiada antes do piloto.

# 8. CRITÉRIOS DE ENTRADA, SAÍDA E SUSPENSÃO

| Marco | Critério |
| --- | --- |
| Entrada da iteração | História pronta, ambiente estável, versão identificada e massa disponível. |
| Saída da iteração | Essenciais executados, regressão verde e defeitos triados. |
| Entrada do piloto | Segurança, backup/restauração e jornadas críticas aprovados. |
| Saída do piloto | Sem defeito crítico ou alto aberto e aceite dos representantes. |
| Suspensão | Ambiente instável, perda de evidência, bloqueio crítico ou risco a dados reais. |

# 9. RISCOS DE QUALIDADE

| Risco | Impacto | Resposta de teste |
| --- | --- | --- |
| Vazamento entre empresas | Crítico | Autorização negativa em UI, API e acesso direto por identificador. |
| Funcionário duplicado | Alto | Concorrência, repetição de requisição e validação de transação. |
| Transição inválida | Alto | Tabela de estados e testes parametrizados por perfil. |
| Exposição documental | Alto | Tipo, tamanho, autorização, URL expirada, backup e restauração. |
| Regra legal incompleta | Alto | Validação formal com contador antes do piloto. |

# 10. CRONOGRAMA

| Fase | Duração | Saída |
| --- | --- | --- |
| Preparação | 1 semana | Ambientes, dados, estratégia e smoke. |
| Fluxos Essenciais | 2 a 3 semanas | API, integração e jornadas críticas. |
| Não funcionais | 1 semana | Segurança, desempenho, backup e observabilidade. |
| Aceitação piloto | 1 a 2 semanas | Execução assistida e aceite. |
| Regressão final | 2 a 3 dias | Relatório e recomendação de liberação. |

# 11. ENTREGÁVEIS

Matriz de rastreabilidade atualizada.

Roteiros e casos de teste versionados.

Relatórios de execução, defeitos e riscos.

Evidências de aceite.

Relatório final com recomendação de liberação.

# APROVAÇÃO FINAL

| Papel | Responsável | Decisão | Data |
| --- | --- | --- | --- |
| Product Owner | Arthur Henrique Santana dos Santos | Pendente | A definir |
| Representante contábil | A definir | Pendente | A definir |
| Qualidade/Testes | Arthur Henrique Santana dos Santos | Pendente | A definir |